**31.03.2021Г.№105-362/ДСП**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА РЕМОНТА**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ширяевского муниципального образования Дума Ширяевского муниципального образования решила:

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить прилагаемый график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Ширяевского муниципального образования на 2021 год

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ширяевский вестник» и на официальном сайте администрации Ширяевского муниципального образования.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Ширяевского муниципального образования.

Глава Ширяевского

 муниципального образования

 С.Л. Плёнкин

УТВЕРЖДЕНО

решением

Думы Ширяевского муниципального образования

от «31» марта 2021 г. № 105-362/дсп

**ГРАФИК ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Ширяевского муниципального образования на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Срок реализации** |
| 1 | **Д. Ширяева** |  |  |
| - ул. Комсомольская | Ямочный ремонт | май |
| - ул. Новая | Ямочный ремонт | май |
| - ул. А. Малых | Ямочный ремонт | май |
| - ул. 2го Августа | Ямочный ремонт | май |
| - ул. Специалистов | Ямочный ремонт | май |
| - участок дороги ул. Специалистов от Комсомольской до ул. Надежды) | Отсыпка ПГС, Грейдирование  | май |
| - участок дороги от пер. Комсомольский до ул. Надежды | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
| - участок дороги от ул. Ленина до ул. Вампилова | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
| - ул. Распутина | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
|  | -пер. Гаражный | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
|  | -ул. Лесная 2 | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
|  | - пересечение ул. Комсомольской и пер. Комсомольский | Укладка водоотводной трубы | май |
| 2 | **Д. Горяшина** |  |  |
| - ул. 40 лет Октября | Ямочный ремонт | июнь |
| - ул. Солнечная | Ямочный ремонт | июнь |
|  | -участок дороги от ул. Трактовая до ул. Элитхозная и ул. Звездная | Отсыпка ПГС | июнь |
| 3 | **Д. Тихонова Падь**- ул. Центральная | Ямочный ремонт | июнь |
| 4 | **Д. Лыловщина** |  |  |
| - ул. Молодежная | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
| - участок дороги от ул. Центральная до ул. Верхняя 2 | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
| - участок дороги от ул. Центральная до ул. Верхняя | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
| -ул. Участок дороги от ул. Бр.Казаковых до Кладбища д. Лыловщина | Отсыпка ПГС, Грейдирование | май |
|  | Ул. Озерная | Ямочный ремонт | май |
|  | Пер. Перестройки | Ямочный ремонт | май |